СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МАМОНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

МАСЛЯНИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

(четвертого   созыва)

РЕШЕНИЕ

ТРИДЦАТЬ  ВТОРОЙ  СЕССИИ

от 20.09.2013г.                              с.Мамоново                                            №  154

Об утверждении Программы  комплексного  развития  систем  инфраструктуры  Мамоновского  сельсовета  Маслянинского района Новосибирской  области  на 2014-2018 годы  и  перспективу  до 2023 года

В соответствии с Федеральным  Законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих  принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мамоновского сельсовета,  Совет депутатов  Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской  области РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу  комплексного  развития  систем  инфраструктуры Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской  области  на 2014-2018 годы  и на перспективу  до 2023 года согласно  приложению.

2. Опубликовать  настоящее  решение  в информационной  газете «Мамоновский  вестник».

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  опубликования.

Председатель Совета депутатов

Мамоновского сельсовета

Маслянинского района Новосибирской области                            С.Б.Мурзин

Глава Мамоновского сельсовета

Маслянинского района Новосибирской области                             Ю.Г.Попов

УТВЕРЖДЕНА

Решением №154

32-ой  сессии Совета депутатов

Администрации

Мамоновского сельсовета

Маслянинского района

Новосибирской области  от «20» сентября   2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной

инфраструктуры

МАМОНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

на  2014- 2018  годы

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2023 ГОДА

# ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

МАМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2014- 2018  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2023 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамоновского сельсовета на 2014-2018 годы и на перспективу до 2023 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Распоряжение правительства Российской Федерации от 22.08.2011г № 1493-р. |
| Заказчик Программы | Администрация Мамоновского сельсовета |
| Разработчики программы | 1.ООО «Теплосервис» 2.ООО «Водоканал» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | 1.ООО «Теплосервис» 2.ООО «Водоканал» |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер муниципального образования. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе города. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |
| Задачи Программы | 1.Определить перечень мероприятий (инвестиционных проектов) строительства, модернизации, реконструкции коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Мамоновского сельсовета, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер города. 2.Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры. 3.Определить объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 4.Определить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 5.Оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития 6.Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья. 2.Обеспечение инженерной инфраструктурой района комплексной застройки с.Мамоново - электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. 3.Строительство объектов теплоснабжения в селе Мамоново. 4. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в местах существующей жилой застройки и перспективного строительства в селе Мамоново обеспечит необходимым количеством и качеством ресурсов. 5. Обеспечение доступности для населения Мамоновского сельсовета расходов на коммунальные услуги, в том числе: ограничить расходы населения на оплату коммунальных услуг в пределах готовности и способности населения их оплачивать уровнем, не превышающим 18% от среднего дохода населения сельсовета. 6. Установка приборов учета коммунальных ресурсов на 100% всех многоквартирных жилых зданий муниципального образования. 7. Обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2014-2023 г.г. По двум направлениям: - строительство; - модернизация (реконструкция). В течение периода реализации программы, произойдет окончательное освоение земель выведенных из сельхозназначения, а именно обеспечение земельных участков всей необходимой инфраструктурой в целях, как для перспективного жилищного строительства, так и строительства объектов общественно-деловой и промышленной сфер муниципального образования. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются в основном средства местного бюджета. Общий объем финансирования в течение 2014 - 2023 гг. составит 1620 т.р., в том числе: 1) объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 1620 т.р млн. руб., в том числе: - 2014 г. – 150 т.р. - 2015 г. – 150 т.р. - 2016 г. – 150 т.р. - 2017г. - 180 т.р. - 2018-2023 г.г. – 990 т.р. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - администрация Мамоновского сельсовета, - Совет депутатов Мамоновского сельсовета. |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## Краткий анализ существующего состояния:

## Системы электроснабжения Мамоновского сельсовета

В Администрации Мамоновского сельсовета в 2009 г проведено  уличное освещение населенного пункта. Осуществляет эксплуатацию системы освещения  ООО «Электросервис».

Всего на обслуживании ООО «Электросервис» находится  один населенный пункт:

- Мамоново

Система расчётов за услуги освещения – ежемесячная, по фактическим показателям оказанных услуг.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- Дефицит квалификационных кадров;

- Ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей.

## Системы теплоснабжения МО Мамоновского сельсовета

На территории Мамоновского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения осуществляет  ООО  « Теплосервис»   Мамоновского сельсовета.

Эксплуатация внутриквартальных тепловых сетей не осуществляется.

В соответствии с договором на отпуск тепловой энергии ООО  «Теплосервис» Мамоновского сельсовета» является продавцом тепловой энергии учреждениям культуры и образования , администрации МО Мамоновского сельсовета.

ООО  «Теплосервис» Мамоновского сельсовета осуществляет эксплуатацию сетей самостоятельно.

Расчеты за предоставляемую теплоэнергию проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур, актов выполненных  работ и договоров.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения МО Мамоновского сельсовета входят в том числе:

- Центральная  котельная   с.Мамоново

- Котельная МКДУ «Ленок»»

- Котельная МКДУ  Мамоновская СОШ

- Источники тепла

- Установленная мощность центральной   котельной       0,6 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

- Установленная мощность котельной МКДУ  детский  сад  «Ленок»     0,1 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

- Установленная мощность котельной МКОУ  Мамоновская  СОШ 0,25 Гкал/ч.,  Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

Отпуск тепловой энергии в теплосеть осуществляется без приборов учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО  « Теплосервис » Мамоновского сельсовета устанавливаются Региональной службой по тарифам  Новосибирской области. В 2013 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1618,70 руб../Гкал.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» котельные аттестованы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственными силами. Персонал                    обучен и аттестован в установленном порядке.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

- Сети теплоснабжения

Эксплуатацию сетей теплоснабжения МО Мамоновского сельсовета осуществляет  ООО  « Теплосервис» Мамоновского сельсовета.

В 2012 году было отпущено в тепловую сеть – 2100 Гкал, отпущено потребителю – 2100 Гкал. Отпуск тепловой энергии в теплосеть осуществляется без  приборов учета.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Расчет осуществляется ежемесячно на основании договора, счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ.

Общая протяженность сетей ООО  «Теплосервис» 0,9 км. Средний физический износ сетей составляет 70 %.

На отопительный период 2012-2013гг. все сети теплоснабжения допущены к эксплуатации. Капитальные ремонты намечены на 2013-2020г г. Ориентировочная стоимость работ –  100 тыс. руб.

На обслуживание и эксплуатационный ремонт сетей теплоснабжения ООО «Теплосервис»   в 2013 году запланировано  100 т.руб.

Инвентаризация сетей проводится ежегодно. Диагностика сетей проводится ежегодно собственными силами.

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО  « Теплосервис» устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.

2.1.3.  Системы водоснабжения МО  Мамоновского сельсовета

В МО Мамоновского сельсовета эксплуатацию водопроводной системы осуществляет  с 01.04.2011 года  ООО «Водоканал». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. В настоящее время заключено 244 договоров на поставку питьевой воды,  с организациями  договоры  не  заключались .

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании договора,  выставляемых счетов и акта выполненных работ.

ООО «Водоканал»  имеет весь комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения,  который  обеспечивает  водой     жителей  р.п. Маслянино  и  села  Мамоново.

Мощность водозабора составляет  5,0 тыс.куб.м в сутки. Среднесуточный отпуск воды в систему водоснабжения составляет 5,0 тыс.куб.м в сутки.

Основными потребителями являлись:

- бюджетные организации;

- прочие потребители ;

- население .

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца.

- За 2012 год на сетях и сооружениях произошло 7 аварий, среднее время восстановительных работ - 4 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет – 0,64.

В целом система водоснабжения надёжна, в случае увеличения спроса обеспечит водоснабжением всех потребителей без ограничения.

Тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается решением Департамента по тарифам  Новосибирской  области.  С 01.07. 2012 установлен тариф на холодную воду – 33,98  руб./м3 (без учета НДС). Срок действия тарифа: с 1 .07. 2012 года по 31 декабря 2013 года.

На сегодняшний день у ООО «Водоканал» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Большой износ водопроводных сетей.

2. Малая оснащенность приборами учета.

3. Необходимо установить фильтры очистки воды .

## 2.1.4  Система сбора и утилизации ТБО МО Мамоновского сельсовета

Сбор отходов от населения зданий жилищного фонда  и от  прочих потребителей осуществляется с помощью  тракторной  тележки,  которую  устанавливают  и   мусор  вывозят  еженедельно.

Вывоз отходов осуществляет ООО «Теплосервис».

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей  осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Так же в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчетов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

Ртутьсодержащие отходы утилизирует ООО «СибРтуть» на основании договара, счетов , счетов-фактур и актов выполненных работ.

Задействованные организации в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах.

  - 2.1.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории МО Мамоновского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в МО Мамоновского сельсовета Постановлением  администрации от 16.02.2012г была утверждена программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2012-2015гг»

Все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разрабатывают в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня в муниципальных учреждениях установлено:

-  10  приборов учета потребления электроэнергии;

-  5    приборов учета воды.

-   приборы учета потребления тепловой энергии планируется установить в 2013 году

В 2013 году администрация МО Мамоновского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений. В 2014 году эта работа будет продолжена и должна быть завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# Перспективы развития муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

    - Динамика численности

По состоянию на 01.01.2012 численность населения МО Мамоновского сельсовета  составила 1776 человек. Анализ демографической ситуации за ряд лет показывает, что численность населения будет стабильно расти и составит к 2020 году 2000 человек. В основу данного прогноза легли намерения дальнейшего развития социальной инфраструктуры МО, привлечение инвестиций, реализация мер по эффективной занятости сельского населения , и, как следствие, увеличение доходов населения, приток трудовых мигрантов.

За счет роста мигрантов трудоспособного возраста улучшатся демографические показатели, вырастет рождаемость, сократится естественная убыль населения.

Планируется, что ежегодный прирост населения до 2020 года составит 30-35 человек трудоспособного возраста. Численность трудовых ресурсов в МО будет стабильно расти, в результате чего численность занятых в экономике поселения в перспективе значительно увеличится. Уровень официально регистрируемой безработицы к 2020 году снизится в два раза. С целью привлечения и сохранения квалифицированных кадров, в том числе молодых, в МО необходимо создавать комфортные и привлекательные условия для проживания. В настоящее время это одно из наиболее важных направлений работы администрации Мамоновского сельсовета.

Жилищная ситуация Мамоновского сельсовета

На  конец 2012 года 47 семей состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В основном это молодые семьи. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи, снижается уровень рождаемости и увеличивается количество разводов среди молодых семей.

Для улучшения демографической ситуации в МО  необходимо в первую очередь создание условий для решения жилищных проблем молодых семей и специалистов, вновь прибывающих на работу в сельскую местность.

## Состояние экономики

Мамоновский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2013 года зарегистрировано 15 предприятий, организаций и учреждений, в том числе  сельскохозяйственных-3, КФХ-3,  торговли и общественного питания- 7, образовательных учреждений- 2, медицинских – 1, культурных – 1, почтовой связи - 1

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 3 сельхозпредприятия, 4 крестьянско-фермерских  хозяйства,  590  ЛПХ.

На территории муниципального образования  проживает 1776 человек. На протяжении последних 5 лет население стабильно. Движение в сторону уменьшения и увеличения незначительны. В экономике занято около 800 человек. Существует проблема безработицы. Около 30 человека состоят в центре занятости, официально признаны безработными.

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере составляет 7500 рублей, в сельском хозяйстве - 5400 руб.

В  селе имеется Дом Культуры, ФАП, школа. В школе организовано горячее питание школьников.

Выполнение мероприятий двух комплексных программ: «Социально-экономическое развитие Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2013-2015 г.г. и на период до 2025 года» и «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года» позволяет разработать перспективы развития экономики муниципального образования на период до 2025 года:

| Показатели развития района, округа |  | Един. изм. | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | в % к пред. году | оценка | в % к пред. году | план | в % к пред. году | план | в % к пред. году | план | в % к пред. году |
| Численность постоянного населения (на конец года) |  | чел. | 1757 | 101 | 1803 | 102 | 1810 | 100,3 | 1820 | 100,5 | 1830 | 100,5 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) |  | чел. | 14,2 | 105 | 15 | 105,6 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) |  | чел. | 15,3 | 97 | 14 | 91,5 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 |
| Число прибывших |  | чел. | 90 | 100 | 80 | 88 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Число выбывших |  | чел. | 65 | 100 | 40 | 60 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
| Число детей, умерших в возрасте до 1 года |  | чел. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Материнская смертность |  | чел. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях |  | чел. | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 |
| Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от трех до семи лет. |  | % | 72 | Х | 72,5 | Х | 73 | Х | 75 | Х | 75 | Х |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет |  | % | 70 | Х | 70 | Х | 70 | Х | 70 | Х | 70 | Х |
| Объем продукции промышленного производства, млн. руб. | в дейст.ц. | млн. руб. | 6,0 | 83 | 7,0 | 116,0 | 7,5 | 107 | 7,5 | 100 | 8,0 | 106 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в дейст.ц. | млн. руб. | 6,8 | 104 | 7,0 | 102 | 7,2 | 102 | 7,3 | 101 | 7,5 | 102 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункерный вес) |  | тыс. тонн | 4,0 | 114 | 4,2 | 105 | 4,2 | 100 | 4,5 | 107 | 4,5 | 100 |
| Поголовье скота (все категории хозяйств): |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - крупный рогатый скот |  | тыс. голов | 0,18 | 100 | 0,18 | 100 | 1,18 | 100 | 1,18 | 100 | 1,18 | 100 |
| в том числе коровы |  | тыс. голов | 0,08 | 100 | 0,08 | 100 | 0,08 | 100 | 0,08 | 100 | 0,08 | 100 |
| - свиньи |  | тыс. голов | 0,19 | 100 | 0,19 | 100 | 0,19 | 100 | 0,19 | 100 | 0,19 | 100 |
| Производство молока (все категории хозяйств) |  | тыс. тонн | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 |
| Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) |  | тонн | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 | 54,0 | 100 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | в дейст.ц. | млн. руб. | 5,0 | 111 | 5,0 | 100 | 5,3 | 106 | 5,5 | 103 | 6,0 | 109 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем строительно - монтажных работ | в дейст.ц. | млн. руб. | 5,0 | 125 | 6,0 | 120 | 8,0 | 133 | 9,0 | 125 | 10,0 | 111 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов |  | кв.м общ. площ. | 784,5 | В 2,5 р. | 500,0 | 64 | 500,0 | 100 | 500,0 | 100 | 500,0 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов |  | кв.м общ. площ. | 784,5 | В 2,2р. | 500,0 | 64 | 500,0 | 100 | 500,0 | 100 | 500,0 | 100 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание | в дейст.ц. | млн. руб. | 60,0 | 109 | 67,0 | 111 | 70,0 | 104 | 75,0 | 107 | 80,0 | 106 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем платных услуг населению | в дейст.ц. | млн. руб. | 2,25 | 114,7 | 2,58 | 114,6 | 2,9 | 112 | 3,0 | 103 | 3,2 | 106 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.гу | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы |  | % | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| Численность занятых в экономике |  | чел. | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| Численность занятых на малых предприятиях |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность индивидуальных предпринимателей |  | чел. | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 |
| Прибыль прибыльных предприятий |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы), млн. руб. |  | млн. руб. | 12,2 | 103 | 12,7 | 104 | 13,4 | 105 | 14,0 | 104 | 14,5 | 103 |
| Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы) |  | чел. | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) |  | руб. | 9,0 | 105 | 10,0 | 111 | 10,5 | 105 | 11,0 | 104 | 11,5 | 104 |
| Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека |  | руб. | 463,9 | 55 | 371,35 | 80 | 350,39 | 94 | 393,22 | 112 | 410,0 | 104 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли |  | тыс. руб. | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44,0 | 100 | 44,0 | 100 |

# Целевые  показатели  развития  коммунальной  инфраструктуры

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

- ПОКАЗАТЕЛИ

- КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ

- УСЛУГИ ПО МАМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- 1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

- 2. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

| - Наименование | - Прогнозное значение показателя, % |
| --- | --- |
| - Для многоквартирных домов | - Не более 12,8 |
| - Для индивидуальных домов | - Не более 17,2 |

- Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, -  не более 16,6%.

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 96%

- Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 18%.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Степень охвата населения приборами учета коммунальных услуг очень низкая, расчет за коммунальные услуги производится по нормативам потребления.

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# обосновывающие материалы

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения Мамоновского сельсовета

На территории Мамоновского сельсовета эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей осуществляет  ООО  «Теплосервис»

Расчеты за предоставленные работы (услуги) проводятся на основании выставляемых счетов , счетов-фактур и актов выполненных работ.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения входят в том числе:

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения МО Мамоновского сельсовета входят в том числе:

1. Центральная котельная

2. Котельная МКДУ  детский сад « Ленок»

3. Котельная МКДУ  Мамоновская СОШ

- Источники тепла

- Установленная мощность центральной   котельной       0,6 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

- Установленная мощность котельной МКДУ  детский  сад  «Ленок»     0,1 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

- Установленная мощность котельной МКОУ  Мамоновская  СОШ 0,25 Гкал/ч.,  Дефицита резерва и мощности  котельной до 2020 года не имеется .

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется без  приборов учета. Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно-техническим документам. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО  «Теплосервис» устанавливаются Департаментам по тарифам Новосибирской области В 2013 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1618,70 руб./Гкал.

Надежность и готовность тепловой системы подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС и т.п.).

ООО «Теплосервис» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по выбросу за 2012 год приведены в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование загрязняющего вещества | Разрешенный выброс, т/год | Выброс за 2011 год, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 2,282 | 2,282 |
| Серы диоксид | 2,659 | 2,659 |
| Твердые вещества | 31,857 | 31,857 |
| Углерода диоксид | 44,122 | 44,122 |

- Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм.

Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения   Мамоновского сельсовета

Эксплуатацию системы водоснабжения в администрации Мамоновского сельсовета осуществляет ООО «Водоканал»  с  01.04.2011 года . Данное предприятие является  районным   и на сегодня успешно развивается.

- В хозяйственном ведении предприятия имеется также весь комплекс муниципального имущества, необходимого для качественной работы системы водоснабжения сельсовета.

ООО «Водоканал», имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями. В настоящее время заключено  244 договора на поставку питьевой воды.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

На обслуживании ООО «Водоканал».» находится 12,6 км водопроводных сетей, из них:

стальные трубопроводы -  10,6 км (оптимальный срок эксплуатации - 20 лет);

полиэтиленовые трубопроводы -  2  км (оптимальный срок эксплуатации – 30 лет).

За 2012 год на сетях и сооружениях произошло 7 аварий, среднее время восстановительных работ - 4 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет - 0,002. Перебои в снабжении потребителей составляют:

в 1 полугодии 2011 г. – 0,02 часа на потребителя,

во 2 полугодии 2011 г. – 0,25 часа на потребителя.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца.

В настоящее время существует необходимость в разработке плановых мероприятий и выделению финансирования на замену (капитальный ремонт) сетей. Не проводя работ по замене (капитальному ремонту) в достаточном объеме, через 5-10 лет износ сетей может достигнуть 100%. Потребность на замену (капитальный ремонт) сетей оставляет 25-50 млн.

Добыча воды негативного воздействия на окружающую среду не оказывает, так как отбор воды из подземного источника не превышает разрешённых государственной комиссией по запасам полезных ископаемых объёмов добычи воды и падение динамического уровня не превышает максимально допустимых величин.

Основной доход предприятие получает от основной деятельности. Предприятие не испытывает дефицита в оборотных средствах, имеет собственные оборотные средства. На основании "Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса" можно признать структуру баланса предприятия удовлетворительной. Предприятие платежеспособно, что свидетельствует о своевременности погашения обязательств. Проведенные финансовые анализы позволяют охарактеризовать положение ООО «Коммунальное хозяйство» как абсолютно устойчивое состояние. На предприятии остро стоит вопрос о погашении дебиторской задолженности. Для этого заключаются всевозможные соглашения о реструктуризации долга и договора, проводятся всевозможные переговоры с должниками. Эффективной мерой борьбы с неплательщиками является обращение в органы судебной власти, к сожалению, приемлема не для всех категорий потребителей.

Протяжённость сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «Водоканал», составляет 12,6 км. На настоящее время на основании диагностики сетей на предприятии признаны ветхими, т.е. требующими срочного капитального ремонта, 1,6 км сетей. Ограничение в предельном росте тарифов не позволяет запланировать необходимый объём ремонта сетей.

В настоящее время существуют следующие проблемы в сфере водоснабжения:

1. Большой износ водопроводных сетей.

2. Малая оснащенность приборами учета.

3. Необходимо установить фильтры очистки воды.

Для решения существующих в настоящее время проблем в сфере водоснабжения будет целесообразно:

1. С целью обеспечения надежной эксплуатации системы водоснабжения необходимо разработать долгосрочную целевую программу эксплуатации водозаборных сооружений и замене водопроводных сетей (при стабильном и постоянном финансировании из бюджетов различных уровней и привлечении средств инвесторов).

2. Обеспечить в приоритетном порядке реализацию мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры в сфере захоронения (утилизации) ТБО

С целью обеспечения  системы сбора и удаления отходов от населения здания жилищного фонда должны  быть  оборудованы мусороприемными контейнерами,.

На территории МО Мамоновского сельсовета   не оборудованы  мусороприемные емкости. Вывоз отходов от  населения    еженедельно  осуществляет ООО «Теплосервис»  используя  тракторную  тележку.

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей  осуществляется в соответствии с графиками вывоза ТБО..

Ртутьсодержащие отходы утилизирует ООО «СибРтуть» на основании договара, счетов , счетов-фактур и актов выполненных работ.

Задействованная организация в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах.

Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсоснабжения и учета и сбора информации

Основные задачи по повышению энергетической эффективности и энергосбережению администрация Мамоновского сельсовета реализует в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009)". Новое законодательство по энергоресурсосбережению определяет дополнительные полномочия и функции органов местного самоуправления в области энергосбережения.

Так в Мамоновском сельсовете Постановлением  администрации от 22 февраля 2011 № 7а  была утверждена программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» . Все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия в настоящее время разрабатывают Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Анализируя современное состояние энергоресурсосбережения  в МО Мамоновского сельсовета можно отметить следующее.

На сегодня реализованы следующие действия, вытекающие из норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009):

- утверждена муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом по муниципальному образованию;

- утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях .

- планируется установить приборы учета энергетических ресурсов в зданиях, сооружениях муниципальных организаций;

- спланированы работы по энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий на 2013-2014 г. г.

В 2013 года основные расходы местного бюджета предполагается направить на проведение мероприятий по энергетическому обследованию субъектов бюджетного сектора экономики. Это позволит в дальнейшем оптимизировать конкретные ресурсосберегающие мероприятия в муниципальных организациях, внести соответствующие изменения в Программы организаций и как конечный результат обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на реализацию обоснованных по результатам энергетического обследования мероприятий по энергосбережению.

В качестве задач текущего характера администрация Мамоновского сельсовета видит следующие задачи:

- проработать и реализовать систему мероприятий, направленных на создание условий и мотивацию работников бюджетных учреждений  с целью обеспечения ежегодного снижения бюджетными учреждениями потребления энергетических ресурсов;

-  продолжить мониторинг исполнения муниципальной программы и Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  обеспечить  информационное сопровождение деятельности  по энергосбережению;

- осуществлять дальнейшую координацию действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также контроль за их исполнением в муниципальных учреждениях и  предприятиях;

- усилить контроль за соблюдением требований по повышению энергетической эффективности при размещении муниципального заказа на поставку товаров, услуг и работ;

- разработать и реализовать меры по повышению качества управления муниципальной программой;

- усилить  контроль на стадиях проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий за предусмотрением мер по повышению энергетической эффективности зданий.

В качестве перспективных задач администрация Мамоновского сельсовета видит следующие задачи:

- пересмотр и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в муниципальных организациях  по результатам энергетического обследования;

- обеспечение сбора и систематизации информации по реализации энергетических обследований и разработке энергетических паспортов в организациях;

- обеспечение перехода к потреблению энергоресурсов в муниципальных организациях  на основе обоснованных норм, полученных в результате проведения энергоаудита.

- реализация мероприятий по регулированию мощности инженерных систем внутри зданий с целью снижения расходов потребления энергии, обеспечение автоматизации процессов энергопотребления в муниципальных организациях;

- реализация типовых проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях жилищного фонда, школах и детских садах.

Анализируя состояние финансирования мероприятий по энергосбережению можно отметить следующее:

- в муниципальных  бюджетных организациях единственный источник финансирования мероприятий - средства местного бюджета;

- низкая бюджетная обеспеченность финансирования мероприятий Муниципальной целевой программы   из-за недостаточного экономического обоснования мероприятий ввиду отсутствия результатов энергетического обследования.